***MATRIZ DE CONTRATACIONES***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto:**  Sistema de Gestión de Inventario | **Director del Proyecto**  Grupo 8 | **Fecha última actualización**  24/07/2025 | **Versión**  1.1 |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Contrato** | **# EDT** | **Tipo**  (F, R, T-M) | **Monto**  $ /  ₡ | **Duración**  Días | **Responsable** | **Riesgos** | | Diseño de interfaz móvil | 1.1.1 | F | $840,00 | 3 días | Equipo UX | Cambios de requerimientos | | Desarrollo del prototipo funcional | 2.1.1 | T-M | $ 900,00 | 3 días | Equipo Dev | Dificultades técnicas | | Integración QR y base de datos | 2.1.1 | R | $2100,00 | 6 días | TI | Fallas en integración | | Generación de alertas | |  | | --- | |  |   2.1.1 | R | $1050,00 | 3 días | IA/Datos | Baja precisión en lógica de alertas | | Pruebas internas | 2.1.1 | F | $960 | 3 días | QA | Resultados inconsistentes | | Feedback de stakeholders | 3.1.1 | T-M | $1120,00 | 4 días | Grupo 8 / QA | Poca participación de usuarios | | Ajustes por QA | 3.1.1 | R | $1200,00 | 4 días | QA | Errores no previstos | | Entrega del proyecto | 3.1.1 | F | $ 520 | 2 días | Grupo 8 | Retrasos por documentación final incompleta |   **Notas:**  Tipo de contrato: Precio **F**ijo; **R**eembolso de costos; Por **T**iempo y **M**ateriales (T-M) | | | |