***PLAN DE CALIDAD***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto:** | **Director del Proyecto** | | **Fecha última actualización** | **Versión** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **EDT #** | **Entregable/Actividades** | **Especificaciones** | **Método de Verificación** | **Criterio aceptación** | **Responsable** | | 1.1 | Levantamiento de requerimientos | Documentación completa de necesidades funcionales y técnicas | Revisión documental | Aprobación por parte de gerencia y usuarios clave | Manuel Cartín | | 2.3 | Diseño de interfaz móvil | Prototipo UX/UI funcional y amigable para usuarios de inventario | Pruebas de usabilidad con usuarios | Retroalimentación positiva (>80%) de usuarios | Jean Ramírez | | 3.2 | Implementación de red neuronal (LSTM) | Precisión ≥ 85% en pruebas con datos históricos | Validación con conjunto de prueba | Reporte técnico validado por equipo TI | Kenneth Barquero | |  |  |  |  |  |  | | 2.1 | Pruebas piloto en tienda | Sistema implementado sin fallos críticos en entorno real | Registro de incidencias durante piloto | Reporte sin errores críticos | Roy Molina | | 3.2 | Manuales y tutoriales | Guías técnicas, de usuario y materiales de capacitación completos | Revisión por QA y equipo de documentación | Aprobación por parte de stakeholders | Jean Ramírez | | 4.3 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Entrenamiento al personal | | Sesiones presenciales y virtuales completadas | Lista de asistencia y pruebas cortas | ≥90% asistencia y ≥80% de aprobación en pruebas | Manuel Cartín | |  | |  | | --- | | Informe final de resultados | | |  | | --- | | Documento con métricas, lecciones aprendidas y evaluación final | | |  | | --- | | Revisión por Comité de Proyecto | | |  | | --- | | Firma y aprobación final del comité | | Kenneth Barquero | | | | | |
| **Director del Proyecto**  Ing. Carlos Rojas | | **Firma** | | |
| **Otros interesados** (ej. Cliente)  Cliente: Ministerio de Salud (Lic. Marta Sánchez) | | **Firmas** | | |