***REGISTRO DE RIESGOS***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto:**  Sistema de Gestión de Inventarios – Fresh Market | **Director del Proyecto**  Manuel Cartín Hernández. | **Fecha última actualización**  24/07/2025 | **Versión**  **1** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **#** | **Riesgo identificado** | **Conse-cuencia** | **Cate-goría** | **Proba-bilidad** | **Im-pacto** | **Prioridad** | **Respuesta** | | **Persona**  **Responsable** | | **Estrategia** | **Acción** | | 1 | Retraso en limpieza de datos | t (2 semanas) | Técnico | M | A | Alta | Mitigar | optimización por Gen AI | P.C Manuel Cartín | | 2 | Aumento de costos Uso Nube | c (₡25,200,000) | Externo | B | M | Media | Transferir | Negociar contrato con proveedor | Ing. Keneth Barquero | | 3 | Adaptación de plataforma | q (baja adopción) | Organizacional | A | A | Alta | Mitigar | Capacitaciones intensivas | Gerente RH  Jean Ramírez | | 4 | Robo de tabletas | c (₡30 Millones), q | Externo | M | A | Alta | Mitigar | Tener un encargado de distribución de activos | Ing. Roy Molina | | 5 | Cambio de Producto( marca/código) | q(bajo índice de predicción) | Técnico | M | M | Media | Mitigar | actualización y aplicación de transfer learning | P.C Manuel  Cartín | | 6 | Carga lenta de APP | q(molestia de uso) | Técnico | M | B | Baja | Mitigar | realización de pruebas de rendimiento | Ing. Keneth Barquero |   **Notas**  *Consecuencia*: **t**iempo, **c**osto, calidad (**q**), **s**eguridad  *Categoría*: **t**écnico, **e**xterno, **d**irección de proyectos, **o**rganizacional  *Probabilidad* e *Impacto*: **A**lto, **M**edio, **B**ajo  *Prioridad*: **A**lta, **M**edia, **B**aja  *Estrategia*: **A**ceptar, **M**itigar, **T**ransferir, **E**vitar  *Acción*: qué se realizará para implementar la estrategia | | | |